Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Sergio Aracena, Martín Casas, Álvaro Figueroa |
| --- | --- |
| Rut | 20.805.387-6, 21.376.955-3, 19.447.492-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña Del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Nexalud |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Bases de datos, programación de soluciones Web/Escritorio y diseño frontend (Programación Full Stack), Big Data, Inteligencia artificial, infraestructura e implementación de un sistema informático. |
| Competencias | Gestión de proyectos, desarrollo de base de datos, desarrollo web, transformación y visualización de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Hoy en día, en Chile, existen listas de espera muy amplias y una gran cantidad de personas esperando a poder acceder a especialidades médicas para poder ser atendidas por problemas más específicos o de mayor complejidad. Solamente desde el año 2018 al 2023 según un estudio de la Pontificia Universidad Católica, hubo un aumento de las listas de espera en un 133% y el de cirugías un 31%. Es por esto que es necesario agilizar las atenciones y el seguimiento de pacientes dentro de los centros de salud, para poder facilitar el acceso a un mayor número de personas. El tema se escogió debido a la necesidad de la clínica de reducir u optimizar los tiempos de espera de los pacientes en el centro médico cuándo se acerca su hora de atención en base a data recopilada mediante el sistema. Además, es necesario tener un seguimiento de cada paciente, para asegurar que la atención clínica se realice en su totalidad, asociado a la clínica. Si un paciente está en espera, se le podrá contactar directamente para consultar si concretará su proceso médico o no. En base a esto, se podrían ofrecer mejores ofertas u opciones para pacientes que no tengan la capacidad de pagar las prestaciones médicas o reacomodar y reagendar dependiendo de las necesidades de la persona. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Diseñar y generar un proyecto informático que permita optimizar los tiempos de espera y mejorar la trazabilidad del proceso de atención de pacientes, mediante la visualización en tiempo real de la disponibilidad del box y el estado del paciente en su recorrido clínico. El eje central del proyecto es la visualización de la ruta clínica de cada paciente, que se verá retratada en una vista específica con una barra de progreso para el paciente que se seleccione, esto permitirá a los funcionarios del hospital (secretarias, tens u otros) poder revisar este avance en cada paciente y poder contactar o clarificar el estado de estos, ofrecer nuevas oportunidades de atención o nuevas ofertas dependiendo de las decisiones que tome el establecimiento. Además de esto, se visualizará mediante otra vista la disponibilidad de los box, el uso de estos y la duración de las atenciones con el fin de obtener métricas para optimizar los espacios y los tiempos de atención. Los prestadores de salud podrán, mediante un apartado del sistema en su teléfono, iniciar el cronometraje de la atención y terminarlo cuando corresponda y así, poder recopilar la información en tiempo real para su análisis. Finalmente, existirá un dashboard en donde se puede consultar la información respecto al uso de los box, atenciones y procesos (o flujos) de pacientes completados y no completados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Para una aplicación de este tipo, es necesario tener conocimiento completo sobre cómo desarrollar una solución informática (Frontend, backend, base de datos e infraestructura) para dar una solución suficiente a la problemática. Esto soporta la idea de que somos ingenieros informáticos, además, ya que es necesario más que solo programar, sino que también, conocer el contexto clínico (en este caso) y cómo funcionan los ingresos de pacientes, derivaciones, datos clínicos, fichas, entre otros factores relacionados al sistema de salud chileno. Sumado a esto, son necesarios conocimientos con respecto a big data e inteligencia artificial si se quiere, por ejemplo, realizar estimaciones de los tiempos aproximados de atención a pacientes o de acceso a cirugías, exámenes u otros procedimientos médicos. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales del equipo están orientados a las áreas de programación full stack, base de datos, big data e inteligencia artificial (machine learning). El proyecto se relaciona directamente con estos intereses, ya que permite aplicar competencias tales como gestión de proyectos, desarrollo web, manejo de datos y visualización en tiempo real. Este proyecto contribuirá en el desarrollo profesional al fortalecer y llevar a práctica las capacidades de diseñar e implementar un sistema que integre infraestructuras, backend, frontend y análisis de datos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto resulta factible de desarrollar dentro del semestre, ya que el tiempo asignado a la asignatura es suficiente y permite planificar y diseñar un producto funcional. En cuanto a los materiales necesarios, se consideran principalmente el computador y una pantalla donde se implementaría el sistema a modo de prueba. La relevancia social del proyecto frente al problema de las listas de espera y los tiempos de atención en el sistema de salud chileno, junto con la disponibilidad de tecnologías en la nube, facilitan su desarrollo. Entre las principales dificultades externas se encuentran el acceso a datos reales de pacientes y las restricciones de privacidad, además de la posible resistencia al cambio por parte de los servicios de salud. Sin embargo, estas barreras pueden resolverse mediante el uso de datos simulados y el diseño de un prototipo que demuestre las funcionalidades clave. Por lo tanto, el proyecto es posible de realizar, ya que permite evidenciar mejoras en la gestión de los tiempos de espera y en el seguimiento de los pacientes dentro de un centro médico. A continuación se realiza un análisis FODA para tener una imagen completa de la factibilidad del proyecto. Análisis FODA ## Fortalezas (internas, positivas) - Innovación funcional: incluye cronómetro en tiempo real y barra de progreso del paciente, algo poco común en sistemas chilenos. - Enfoque en eficiencia: mide y optimiza tiempos de espera y uso de box, un problema real y crítico en Chile. - Complementario: puede integrarse con sistemas existentes (Rayen, Cirrus, MedCloud, etc.) en lugar de competir directamente. - Escalabilidad: aplicable tanto a clínicas privadas como a hospitales públicos. - Impacto en la experiencia del paciente: más transparencia sobre su atención y mayor control administrativo ## Oportunidades (externas, positivas) - Alta demanda en Chile: las listas de espera y largas demoras en atención son un problema reconocido a nivel nacional. - Impulso hacia la digitalización: el sistema de salud chileno está adoptando tecnologías de gestión y analítica de datos. - Integración con Clave Única y Ficha Única de Salud (proyectos país): puede alinearse con iniciativas de interoperabilidad. - Mercado de clínicas privadas: buscan diferenciarse con mejor experiencia del paciente y eficiencia operativa. - Posible escalamiento internacional: problema de esperas también presente en otros países de LATAM. ## Debilidades (internas, negativas) - Dependencia de integración con sistemas existentes: si la clínica no da acceso a su base de datos, se limita el alcance. - Curva de adopción del personal de salud: resistencia al cambio por parte de médicos y administrativos. - Recursos limitados en el desarrollo: como proyecto de título, puede quedarse en MVP y no cubrir todas las funciones. - Costos de mantención y escalamiento: se necesitaría un plan sólido de soporte y seguridad para un uso real. ## Amenazas (externas, negativas) - Competencia de grandes proveedores de software clínico: podrían replicar estas funciones en sus plataformas (Cirrus, MedCloud, etc.). - Barreras legales y regulatorias: La normativa chilena de datos de salud (Ley 20.584, protección de datos sensibles) puede complicar el despliegue real. - Infraestructura desigual en clínicas: no todas tienen conectividad o dispositivos móviles para médicos. - Adopción lenta del sector público: burocracia y procesos lentos para aprobar nuevas tecnologías en hospitales estatales. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un sistema que permita optimizar los tiempos de espera y seguimiento de los pacientes en centros de salud. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Visualizar el estado de avance de cada paciente mediante una barra de progreso (ejemplo: En espera → En consulta → Examen → Nueva cita → Alta). - Porcentaje de procesos completados, se busca que se completen aproximadamente entre un 80 a 90 por ciento de los procesos de atención. - Facilitar la gestión administrativa, permitiendo que secretarias y personal de apoyo detecten pacientes que no completaron su proceso. - Número de pacientes atendidos por jornada (Aumento de un 10 a 20 por ciento de atenciones). - Monitorear en tiempo real la ocupación de los box de atención médica. - Que un 90% de las atenciones médicas no se extienda más allá de los 40 minutos. - Reducir la incertidumbre en la espera, generando mayor satisfacción de pacientes y eficiencia en el uso de recursos clínicos. - Tiempo promedio de espera del paciente (reducción de aproximadamente un 20 a 25 por ciento) |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil SCRUM, en donde se realizarán sprints a lo largo del proceso. Cada sprint contará con un Sprint Backlog claramente definido, construido a partir del Product Backlog, y deberá entregar un incremento funcional y usable al final del ciclo. Dichos incrementos serán presentados tanto al profesor como al cliente (Product Owner), con el fin de validar avances y ajustar prioridades de acuerdo con la retroalimentación recibida. La metodología Scrum se estructura en torno a tres roles principales: - Product Owner: responsable de maximizar el valor del producto, priorizando y manteniendo actualizado el Product Backlog. - Scrum Master: facilita la aplicación de Scrum, ayuda a eliminar impedimentos y asegura que el equipo siga los principios ágiles. - Development Team: equipo multidisciplinario y autogestionado, encargado de transformar los requerimientos en incrementos del producto. Gracias a esta estructura, el Developer Team trabaja de manera autónoma y autogestionada, sin depender de un jefe o director que asigne tareas de forma jerárquica. Esto fomenta la responsabilidad compartida, la colaboración y la transparencia en el desarrollo. Además de los roles, se consideran los eventos claves de Scrum: - Sprint Planning: para definir el objetivo del sprint y seleccionar las tareas desde el backlog. - Daily Scrum: reuniones breves diarias para coordinar al equipo, revisar avances y detectar bloqueos. - Sprint Review: instancia en que se presenta el incremento al Product Owner y stakeholders para obtener retroalimentación. - Sprint Retrospective: reflexión del equipo para identificar mejoras en el proceso de trabajo. Para apoyar la gestión, se utilizará Trello como tablero visual donde se organizarán las tareas, se documentarán las historias de usuario y se dará seguimiento al progreso de cada sprint. Esto permitirá mantener evidencia clara del estado del proyecto y facilitar la comunicación entre los integrantes. La duración de los sprints será de 3 semanas, en concordancia con el tiempo disponible dentro de la asignatura y las necesidades del cliente. En caso de que se requieran ajustes en la planificación, estos se reflejarán en la carta Gantt, actualizando la estructura y asegurando que los cambios estén alineados con los objetivos del proyecto. En síntesis, la adopción de Scrum permitirá entregas frecuentes, flexibilidad ante cambios y una comunicación más fluida entre el equipo, el profesor y el cliente, asegurando un desarrollo iterativo y enfocado en generar valor desde etapas tempranas.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoreo de avance | Tablero de Trello para metodología SCRUM | Un tablero de Trello en donde se presentarán cosas como: Historias de usuario, tareas específicas para cada historia de usuario, sprint goal, sprint backlog, criterios de aceptación. | Siempre en el desarrollo de un proyecto debe haber constancia de lo que se hará, lo que se está haciendo y lo que se hizo. Además, esta es un requisito de la metodología SCRUM como tal. |
| Documentación | Documentación sistema Nexalud | Documentación del sistema desarrollado, incluyendo implementación, módulos del sistema, estructura de la base de datos y dependencias. | Para todo sistema informático es importante contar con documentación detallada acerca de la estructura, funcionamiento e implementación del sistema para facilitar la futura mantención o modificación del producto de acuerdo a las necesidades de la empresa. |
| Producto mínimo viable | Producto mínimo viable Nexalud funcional | Se deberá contar con un producto mínimo viable al final de todo el proceso de desarrollo considerando las funcionalidades que se plantean. | Esto es estrictamente necesario para considerar un proyecto informático como tal. |
| Acta de constitución | Acta de constitución del proyecto Nexalud | Se redactará un acta de constitución especificando los datos del grupo de trabajo, roles, alcance, riesgos, requisitos, metodología, entre otros detalles del proyecto. | En todo proyecto se hace necesario un documento que describa de manera exacta las funcionalidades y detalles de este, para que ambas partes (cliente y desarrollador) estén en sintonía respecto al sistema en desarrollo y, por lo tanto, exista un acuerdo. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Metodología SCRUM | Desarrollo del proyecto mediante metodología SCRUM. | Se desarrollará el proyecto en base a esta metodología ágil apoyándonos con Trello. | Plataforma Trello para planificar procesos. | Todo el proyecto. | Martín Casas (SCRUM Master) |  |
| Desarrollo Backend | Desarrollo de backend para aplicación. | Desarrollo de backend para aplicación y procesamiento de datos con framework Django, basado en Python. | - Django | Fase 2 | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. |  |
| Desarrollo Frontend | Desarrollo de frontend de la interfaz de usuario. | Desarrollo de la interfaz de usuario considerando intuitividad y facilidad de uso y adaptación. | - React | Fase 2 | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. |  |
| Base de datos | Desarrollo y conexión de la base de datos. | Se desarrollará la base de datos con sus tablas correspondientes y será conectada con la solución de escritorio. | - PostgreSQL | Fase 2 | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. |  |
| Visualización de datos | Visualización de datos en el entorno | Se visualizarán los datos de los paciente en proceso para las secretarias y se mostrara informacion de los box | - Captura (PostgreSQL) - Procesamiento Python + Pandas - Recharts (visualización) | Fase 2 | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Para la visualización de datos se describen varias tecnologías debido a que existe un flujo de datos que se debe seguir. |
| Testeo | Testing de la aplicación. | Se harán pruebas de cada uno de los incrementos que se vayan obteniendo luego de cada sprint, estos estarán determinados por la naturaleza del incremento. | Pruebas de estrés, historias de usuario, pruebas funcionales y pruebas unitarias. | Fase 2 | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Dentro de cada sprint se realizarán pruebas de distinto tipo, pero estas no estarán detalladas en la carta gantt, sino en una planilla de pruebas y resultados. |
| Pilotaje | Pilotaje con cliente e implementación parcial. | Se implementará parcialmente el sistema sin resultar invasivo para el funcionamiento del cliente. | - Docker + Railway.app | Fase 3 | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. |  |

8. Carta Gantt

La carta Gantt se puede encontrar en el siguiente link: https://app.ganttpro.com/#/project/1756941359963/gantt Además, se adjuntará en formato PDF para su correcta visualización, ya que dentro de este formato se hace muy complicada por sus dimensiones. En esta se encuentran detallados los sprint y su subtareas que serán cada una especificadas (requerimientos funcionales y criterios de aceptación) dentro del tablero de Trello. Este será revisado a lo largo del proceso a modo de evidencia.

9. Bibliografía

- Icaza, G., Núñez, M., Irarrázaval, M. J., Pinedo, M., Bravo, J., & Salinas, H. (2014). Waiting times for medical specialty care in public hospitals of Santiago, Chile. Revista Médica de Chile, 142(10), 1271–1279. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25353348/ - Publimicro. (2024, octubre 9). Crisis en salud pública de Chile: Listas de espera alcanzan niveles críticos con 36.262 fallecimientos. Publimicro. https://publimicro.cl/crisis-en-salud-publica-de-chile-listas-de-espera-alcanzan-niveles-criticos-con-36-262-fallecimientos/ - Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). (2024, agosto 29). El mal crónico de las listas de espera. UC Noticias. https://www.uc.cl/noticias/el-mal-cronico-de-las-listas-de-espera/ - Johns Hopkins Medicine. (2019, mayo 2). Una política para mejorar la asistencia sanitaria podría fallar en Chile. Johns Hopkins Medicine International. https://www.hopkinsmedicine.org/international/espanol/spanish-news-releases/2019/05/poltica-para-mejorar-asistencia-sanitaria-podra-fallar-en-chile - Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2022, octubre 25). Por qué los tiempos de espera en salud importan y cómo reducirlos. BID ¦ Blogs. https://blogs.iadb.org/salud/es/por-que-los-tiempos-de-espera-en-salud-importan-y-como-reducirlos/

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.