|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No, Los factores que han provocado que las actividades se deban desplazar fue debido al tardío comienzo de realizar las tareas y por la generación de nuevas tareas que se han pensado sobre la marcha, tales como son los diagramas UML , actas de constitución y plantillas de requerimientos, estos son documentos importantes que no se consideraron en un principio y causante de ello el sprint 1 que tenía una duración de 2 semanas como los otros ha tenido que elevarse a un plazo de 1 semana extra para desarrollarlas con éxito.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Gracias a la metodología adaptable de Scrum no es un hecho complicado el desplazar tareas para otros sprint o extender la duración de los sprint, haciendo un claro recuento de las semanas y el tiempo entregado para desarrollar la solución se concluyo que existía 1 semana que no se había contabilizado, eso nos ayudo enormemente para extender 1 semana el sprint que nos había ocasionado un retraso en el desarrollo del proyecto, por lo tanto creo que lo que mas ha ayudado para desarrollar y afrontar las dificultades ha sido la correcta gestión del tiempo y tareas con las herramientas de trabajo colaborativo como trello, notion y etc

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que por mi parte trabajo bien , cumplo con mi rol dentro del grupo y con un desarrollo efectivo de las tareas, lo que podría mejorar seria tener una mejor comprensión técnica de la programación del proyecto apt

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por el momento la única inquietud que me queda presente es la necesidad del cliente real, pese a nuestras intenciones no hemos logrado estabilizarnos con un cliente real y no entiendo de que manera proceder con este tema

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que las tareas se encuentran bien redistribuidas, trabajamos de manera colaborativa y con cada uno realizando tareas a medida que sea posible, por ello no hay nuevas tareas que deban planificarse nuevamente

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destacamos la buena autogestión del grupo el como cada uno logra desarrollar avances cómodamente en los tiempos que cada uno tiene para trabajar, espero que podamos mantener esta constancia pero mejorando la comunicación fluida con el equipo