Acta de Constitución

Proyecto Nexalud

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	4

Problema-Necesidad	4

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	5

Objetivos de desarrollo	6

Entregables	6

Descripción del sistema	7

Requerimientos de alto nivel	7

Premisas y restricciones	7

Riesgos iniciales de alto nivel	8

Tipo de Interfaz Hardware	8

Tipo de Interfaz de Software	8

Tipo de Interfaz de Usuario	8

Requisitos de aprobación del proyecto	9

Aprobaciones y control de cambios	9

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Duoc Uc. |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Nexalud. |
|  | Fecha de inicio/fin | 12/08/2025 – 20/11/2025 |
|  | Cliente | Nexalud. |
|  | Patrocinador principal | mish mish |
|  | Jefe de Proyecto | Álvaro Figueroa |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Alvaro Figueroa | Director Desarrollo de Servicios | Proveedor |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Podrá formar el equipo de desarrollo. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | En este proyecto universitario, puedes aclarar que los costos son principalmente de infraestructura tecnológica mínima (computadores, hosting, etc.), y que la gestión financiera queda en manos de los patrocinadores/profesor guía. |
| Decisiones técnicas | Se tomarán en conjunto con el equipo de desarrollo Scrum |
| Resolución de conflictos | En acuerdos con el Jefe de proyectos externos. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Decisiones no técnicas serán tomadas por los patrocinadores. |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Sprint 0: Preparación e infraestructura inicial. | 29/08/2025 |
| Sprint 1: Modelado y prototipos. | 26/09/2025 |
| Sprint 2: Desarrollo de funcionalidades y validaciones. | 13/10/2025 |
| Sprint 3: Usabilidad y reportes | 01/11/2025 |
| Sprint 4: Cierre del proyecto | 20/11/2025 |

## Presupuesto estimado

El proyecto no contempla costos monetarios directos, dado que se utilizarán recursos propios de los estudiantes y tecnologías open source. Solo podrían generarse costos menores asociados a hosting en la nube en caso de pruebas externas si se llegase a dar el caso. - Computadores personales - Software de desarrollo (Python, Django, React, SQLite → open source) - Plataforma de gestión (Trello → gratuita) - Hosting en pruebas (Docker + Railway.app → plan gratuito o de bajo costo)

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Optimizar los tiempos de espera de los pacientes en centros médicos. - Mejorar la trazabilidad y transparencia del proceso de atención. - Aumentar la eficiencia administrativa en la gestión de box y citas. - Generar indicadores en tiempo real que faciliten la toma de decisiones. - Contribuir a la satisfacción del paciente reduciendo la incertidumbre en la espera.

## Justificación del proyecto – Contexto

En Chile, las listas de espera para atención médica han aumentado en más de un 130% en los últimos años. Esto genera insatisfacción en los pacientes y sobrecarga en los centros de salud. Actualmente, los tiempos de espera y la falta de trazabilidad en el proceso de atención afectan tanto a pacientes como a personal médico y administrativo. El proyecto Nexalud surge como respuesta a esta problemática, proporcionando una solución tecnológica que permite monitorear en tiempo real los procesos de atención, reduciendo tiempos y mejorando la gestión clínica.

## Problema-Necesidad

Las necesidades que se han ido detectando a lo largo del tiempo son: - Largos tiempos de espera para acceder a especialidades médicas. - Dificultad en el seguimiento del estado de los pacientes durante su proceso clínico. - Escasa información en tiempo real sobre la disponibilidad de box médicos. - Ineficiencia en la gestión administrativa, con pacientes que no completan su proceso de atención. En conjunto, estos factores generan insatisfacción en los usuarios y sobrecarga en el personal de salud, impactando en la calidad del servicio.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

El sistema Nexalud permitirá: - Visualizar el recorrido clínico de cada paciente mediante una barra de progreso. - Mostrar en tiempo real la disponibilidad y uso de los box de atención. - Incorporar herramientas como cronómetro de atención, reportes y dashboards. - Integrarse con dispositivos móviles para médicos y con plataformas de gestión administrativa. - Entregar métricas de eficiencia que permitan optimizar recursos y mejorar la experiencia de pacientes y personal de salud.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Incluye el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional con dashboards, visualización de box médicos, cronómetro de atención y barra de progreso de pacientes. No incluye integración con sistemas hospitalarios en producción, solo pruebas con datos simulados. | - Que el sistema logre visualizar al menos el 80% de los procesos clínicos en curso - Que permita aumentar en un 10% a 20% el número de atenciones por jornada. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| El producto será probado en cada sprint con pruebas unitarias y funcionales, asegurando que los entregables cumplan criterios de aceptación definidos en el backlog. | Que el 90% de los procesos clínicos simulados se completen dentro del sistema y que un 90% de las atenciones no se extienda más allá de los 40 minutos. |
| Accesibilidad y Alta disponibilidad del Sistema. Por medio de plataformas mobile y de escritorio. | Que el aplicativo sea responsivo y trabaje en las plataformas de dispositivos que se utilicen como parte de las pruebas. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Sprint 0: Definición de backlog, selección de tecnologías, arquitectura inicial. | Identificación de tecnologías e historias de usuarios realizadas con éxito |
| Sprint 1: Diseño de interfaces, base de datos inicial, dashboard básico, prototipo móvil. | Diseño definido de las diferentes vistas dentro del programa junto al modelo de base de datos inicial |
| Sprint 2: Cronómetro, barra de progreso de pacientes, persistencia de datos, revisión con usuarios clave. | Producto finalizado de acuerdo a requerimientos. |
| Sprint 3: Cálculo de tiempos de espera, reportes en dashboard, integración de agenda, ajustes UX/UI. | Producto finalizado de acuerdo a requerimientos. |
| Sprint 4: MVP funcional, pilotaje, documentación y manual, presentación del proyecto. | Finalización del proyecto con todos lo pedido por el cliente entregando un producto funcional |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 4 meses | Éxito si los tiempos no superan en más de 15% lo planificado. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Presupuesto estimado $0 debido al uso de herramientas gratuitas. |  | Que el sistema sea desarrollado utilizando herramientas open source y servicios gratuitos (Django, React, SQLite, Trello, Docker, Railway), sin generar costos significativos adicionales. |

## Objetivos de desarrollo

El proyecto Nexalud busca desarrollar una plataforma web con tecnologías open source (Django, React y SQLite) que optimice los tiempos de espera y la trazabilidad de pacientes en centros de salud. La solución incluirá una interfaz intuitiva para el personal, una aplicación móvil para médicos y un dashboard con reportes en tiempo real, asegurando escalabilidad, usabilidad y compatibilidad con navegadores actuales.

## Entregables

- Solución móvil para el registro de atenciones y gestión de pacientes. - Plataforma web accesible por host local para visualización en tiempo real del flujo clínico y disponibilidad de box. - Dashboard de gestión administrativa con reportes de atenciones, tiempos y métricas clave. - Base de datos SQLite diseñada ad-hoc para soportar trazabilidad de pacientes, box y atenciones. - Documentación técnica y manual de usuario para facilitar la implementación y mantenimiento del sistema. - Producto mínimo viable (MVP) funcional validado en un entorno de prueba con datos simulados.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

| R.1 |  |
| --- | --- |
| R.2 |  |
| R.3 |  |
| R.4 |  |
| R.5 |  |
| R.6 |  |
| R.7 |  |
| R.8 |  |
| R.9 |  |
| R.10 |  |
| R.11 |  |
| R.12 |  |
| R.13 |  |
| R.14 |  |
| R.15 |  |
| R.16 |  |
| R.17 |  |
| R.18 |  |
| R.19 |  |
| R.20 |  |
| R.21 |  |
| R.22 |  |
| R.23 |  |

## Premisas y restricciones

El proyecto se desarrollará con tecnologías open source (Django, React, SQLite). El equipo trabajará bajo metodología Scrum, con entregables en cada sprint. Se utilizarán datos simulados para cumplir con normas de privacidad y seguridad. El proyecto no contempla integración con sistemas hospitalarios reales, solo pruebas en entorno académica (Por el momento en espera de asociación con entidad de la salud)

## Riesgos iniciales de alto nivel

Acceso limitado a datos reales de pacientes, lo que puede afectar validación en entornos reales. Resistencia al cambio por parte de usuarios finales en contextos clínicos. Limitaciones de infraestructura y recursos, al tratarse de un proyecto académico. Cumplimiento de plazos ajustados al calendario académico (4 meses).

## Tipo de Interfaz Hardware

Servidor en la nube (Docker + Railway): Procesador virtual estándar (mín. 2 vCPU). Almacenamiento SSD: 20 GB, base de datos incluida. Memoria RAM: 2–4 GB (mínimo recomendado). Usuarios finales: PC o Mac con conexión a internet. Smartphones de gama media o superior con Android o iOS.

## Tipo de Interfaz de Software

Tipo de Interfaz de Software Servidor de desarrollo: Sistema operativo Linux (Ubuntu Server 22.04). Backend: Django (Python 3.x). Frontend: React (JavaScript/TypeScript). Base de datos: SQLite. Contenedores: Docker. Gestión de despliegue: Railway.app. Usuarios finales (navegadores soportados): Google Chrome (últimas versiones). Mozilla Firefox. Microsoft Edge. Safari.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Sección responsive para dispositivos móviles (Inicio y fin cronometraje). Página web responsiva accesible en los principales navegadores modernos. Dashboard administrativo con métricas en tiempo real de pacientes y box.

# Requisitos de aprobación del proyecto

El Cliente certifica que la totalidad de los entregables descritos en la presente acta han sido desarrollados y entregados, y que, habiendo sido sometidos a pruebas de validación y aceptación, cumplen con las especificaciones formales y demás requisitos establecidos entre las partes. La aprobación del proyecto se dará por cumplida cuando se verifiquen los siguientes ítems finalizados correctamente: - Aplicación móvil para médicos que permita iniciar y finalizar atenciones en tiempo real. - Plataforma web responsiva para la visualización del estado de pacientes y disponibilidad de box. - Dashboard administrativo con reportes sobre tiempos de espera, uso de recursos y métricas de atención. - Base de datos SQLite diseñada ad-hoc para la gestión de pacientes y procesos clínicos. - Documentación técnica y manual de usuario del sistema. - Producto mínimo viable (MVP) funcional validado en un entorno de prueba con datos simulados.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Martin Casas | Creación | 20/08/2025 | Martin |