# MATRIZ DE RIESGOS

Proyecto Nexalud

# 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Nexalud - Sistema de Gestión Clínica |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema integral de gestión para establecimientos de salud chilenos que incluye gestión de pacientes, citas médicas, boxes, rutas clínicas y análisis inteligente mediante NexaThink |
| Tecnologías | - Django REST Framework (Backend) - React con Material-UI (Frontend) - Django Q2 (Tareas Asíncronas) |
| Fecha de Elaboración | Noviembre 2025 |

# 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

## 2.1 Escala de Probabilidad

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Baja (1) | Probabilidad menor al 10% |
| Baja (2) | Probabilidad entre 10% - 30% |
| Media (3) | Probabilidad entre 30% - 50% |
| Alta (4) | Probabilidad entre 50% - 70% |
| Muy Alta (5) | Probabilidad mayor al 70% |

## 2.2 Escala de Impacto

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Bajo (1) | Impacto insignificante en el proyecto |
| Bajo (2) | Retraso menor, sin afectar funcionalidad principal |
| Medio (3) | Afecta módulos secundarios, requiere ajustes |
| Alto (4) | Afecta funcionalidad crítica, requiere reingeniería |
| Muy Alto (5) | Falla del sistema, pérdida de datos, inviabilidad del proyecto |

## 2.3 Matriz de Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo = Probabilidad × Impacto

| Rango | Clasificación |
| --- | --- |
| 1 - 4 | BAJO - Monitoreo periódico |
| 5 - 12 | MEDIO - Requiere plan de mitigación |
| 13 - 25 | ALTO - Acción inmediata requerida |

# 3. MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

## R-01: Problemas de Sincronización en Tiempo Real

| Categoría | Técnico - Frontend/Backend |
| --- | --- |
| Descripción | Los datos no se actualizan automáticamente en la interfaz (cronómetros de consulta, estados de boxes). Requiere navegación manual para ver cambios. |
| Probabilidad | 4 - Alta |
| Impacto | 3 - Medio |
| Nivel de Riesgo | 12 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Implementar WebSockets para comunicación bidireccional en tiempo real - Usar polling con intervalos cortos (5-10 seg) como alternativa - Implementar Redux o Context API para gestión global de estado - Añadir indicadores visuales de sincronización para usuarios |
| Responsable | Desarrollador Full-Stack |
| Estado | En proceso de mitigación |

## R-02: Inconsistencia de Datos entre Módulos

| Categoría | Técnico - Base de Datos |
| --- | --- |
| Descripción | Desincronización entre citas programadas, estado de boxes y registros de pacientes. Datos duplicados o contradictorios. |
| Probabilidad | 3 - Media |
| Impacto | 4 - Alto |
| Nivel de Riesgo | 12 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Implementar señales Django (post_save, pre_delete) para sincronización automática - Usar transacciones atómicas para operaciones críticas - Validación en múltiples capas (modelo, serializer, vista) - Crear comandos de gestión para verificación y corrección de inconsistencias |
| Responsable | Arquitecto de Software / Programador Backend |
| Estado | Mitigación implementada |

## R-03: Vulnerabilidades de Seguridad y Privacidad

| Categoría | Seguridad / Cumplimiento Legal |
| --- | --- |
| Descripción | Riesgo de acceso no autorizado a datos médicos sensibles. Incumplimiento de normativas chilenas de protección de datos de salud (Ley 19.628, Ley 20.584). |
| Probabilidad | 3 - Media |
| Impacto | 5 - Muy Alto |
| Nivel de Riesgo | 15 - ALTO |
| Estrategia de Mitigación | - Implementar autenticación multifactor (MFA) para usuarios críticos - Encriptación de datos sensibles en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo - Sistema de auditoría completo (logs de acceso a datos médicos) - Revisión de código de seguridad y pruebas de penetración - Control de acceso basado en roles (RBAC) con mínimo privilegio |
| Responsable | Programador Backend |
| Estado | Requiere atención prioritaria |

## R-04: Problemas de Escalabilidad y Rendimiento

| Categoría | Técnico - Performance |
| --- | --- |
| Descripción | Degradación del rendimiento con alto volumen de usuarios concurrentes o grandes volúmenes de datos históricos de pacientes. |
| Probabilidad | 4 - Alta |
| Impacto | 3 - Medio |
| Nivel de Riesgo | 12 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Implementar cache con Redis para consultas frecuentes - Optimización de queries con select_related y prefetch_related - Paginación en todas las listas de datos - Monitoreo de performance (New Relic, Sentry, Django Debug Toolbar) - Considerar archivado de datos históricos con más de X años |
| Responsable | Programador Backend |
| Estado | Planificado para próxima iteración |

## R-05: Conflictos en Migraciones de Base de Datos

| Categoría | Técnico - Base de Datos |
| --- | --- |
| Descripción | Errores al aplicar migraciones debido a cambios concurrentes en modelos o conflictos de dependencias entre migraciones. |
| Probabilidad | 3 - Media |
| Impacto | 3 - Medio |
| Nivel de Riesgo | 9 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Backups automáticos antes de aplicar migraciones - Estrategia conservadora: migraciones pequeñas y frecuentes - Documentación clara de cambios en esquema - Ambiente de staging para probar migraciones antes de producción - Script de rollback para revertir cambios si es necesario |
| Responsable | Programador Backend |
| Estado | Mitigación parcialmente implementada |

## R-06: Fallas en Disponibilidad del Sistema

| Categoría | Operacional - Infraestructura |
| --- | --- |
| Descripción | Caídas del servidor, problemas de red o fallos en servicios críticos que interrumpen operaciones clínicas. |
| Probabilidad | 2 - Baja |
| Impacto | 5 - Muy Alto |
| Nivel de Riesgo | 10 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Implementar alta disponibilidad (load balancers, failover) - Backups automáticos diarios con retención de 30 días - Monitoreo 24/7 con alertas automáticas (UptimeRobot, PagerDuty) - Plan de recuperación ante desastres (DRP) documentado - SLA definido con tiempo de respuesta y recuperación |
| Responsable | Programador Backend |
| Estado | Planificado |

## R-07: Problemas de Integración con Sistemas Externos

| Categoría | Técnico - Integración |
| --- | --- |
| Descripción | Dificultades al integrar con sistemas de FONASA, Isapres, laboratorios externos o servicios de terceros. |
| Probabilidad | 3 - Media |
| Impacto | 3 - Medio |
| Nivel de Riesgo | 9 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Diseño de capa de abstracción para integraciones externas - Implementar circuit breakers para servicios externos - Modo offline/degradado si servicio externo no disponible - Documentación completa de APIs y formatos de datos - Testing exhaustivo de integraciones en ambiente de pruebas |
| Responsable | Programador Backend |
| Estado | Pendiente de inicio |

## R-08: Resistencia al Cambio y Baja Adopción

| Categoría | Organizacional - Gestión del Cambio |
| --- | --- |
| Descripción | Personal médico y administrativo rechaza o tiene dificultades para adoptar el nuevo sistema, prefiriendo procesos manuales tradicionales. |
| Probabilidad | 4 - Alta |
| Impacto | 4 - Alto |
| Nivel de Riesgo | 16 - ALTO |
| Estrategia de Mitigación | - Capacitación temprana y continua a usuarios finales - Identificar champions/embajadores del sistema en cada área - Implementación gradual por fases (piloto con área pequeña) - UX intuitiva con proceso de onboarding guiado - Soporte técnico dedicado durante primeros meses - Recopilar feedback constante y realizar mejoras iterativas |
| Responsable | Jefe de Proyecto |
| Estado | Requiere atención prioritaria |

## R-09: Cobertura Insuficiente de Pruebas

| Categoría | Técnico - Calidad de Software |
| --- | --- |
| Descripción | Falta de pruebas unitarias, de integración y end-to-end que resulta en bugs no detectados hasta producción. |
| Probabilidad | 4 - Alta |
| Impacto | 3 - Medio |
| Nivel de Riesgo | 12 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Implementar CI/CD con ejecución automática de tests - Meta de cobertura mínima del 70% para código crítico - Pruebas unitarias con pytest (backend) y Jest (frontend) - Pruebas de integración para flujos críticos - Testing manual con casos de uso reales antes de cada release |
| Responsable | Equipo de Desarrollo |
| Estado | En desarrollo |

## R-10: Documentación Insuficiente

| Categoría | Gestión del Conocimiento |
| --- | --- |
| Descripción | Falta de documentación técnica, manuales de usuario y guías de procedimientos dificulta mantenimiento y capacitación. |
| Probabilidad | 3 - Media |
| Impacto | 3 - Medio |
| Nivel de Riesgo | 9 - MEDIO |
| Estrategia de Mitigación | - Crear documentación técnica con arquitectura del sistema - Desarrollar manuales de usuario por tipo de rol - Videos tutoriales para tareas comunes - Base de conocimiento con FAQs y troubleshooting - Comentarios en código para funciones complejas |
| Responsable | Technical Writer / Equipo de Desarrollo |
| Estado | En desarrollo |

# 4. RESUMEN EJECUTIVO

## 4.1 Riesgos por Nivel

| Nivel de Riesgo | Cantidad | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| ALTO | 3 | 30% |
| MEDIO | 7 | 70% |
| BAJO | 0 | 0% |

## 4.2 Riesgos de Alta Prioridad

Los siguientes riesgos requieren atención inmediata:

- R-03: Vulnerabilidades de Seguridad y Privacidad

- R-08: Resistencia al Cambio y Baja Adopción

- R-06: Fallas en Disponibilidad del Sistema

## 4.3 Recomendaciones Generales

- Establecer un comité de gestión de riesgos con reuniones

- Implementar un sistema de monitoreo continuo de riesgos

- Realizar auditorías de seguridad

- Documentar y comunicar lecciones aprendidas

- Mantener esta matriz actualizada con revisiones